关于《深圳经济特区政府投资项目管理条例

（修订草案）》的说明

为进一步完善我市政府投资管理体制机制，市政府组织起草了《深圳经济特区政府投资项目管理条例（修订草案）》（以下简称《条例》）。现就有关情况说明如下：

一、修订必要性

（一）保障粤港澳大湾区和先行示范区建设的需要。

全力当好粤港澳大湾区建设主阵地，紧紧围绕落实建设先行示范区的“五大战略定位”、实现“三个阶段发展目标”、完成“五个率先”重点任务，迫切需要在完善城市基础设施、提升公共服务能力、提高科技创新水平等领域不断加大政府投资力度，推动经济社会高质量发展。政府投资管理上要适应我市面临的发展环境，认真贯彻落实中央战略意图，与时俱进，充分利用信息化手段丰富和完善管理手段，降低制度性交易成本，同时切实强化监管能力建设。

（二）落实国家法规政策规定的需要。

2014年原《条例》出台以来，国家在投资项目管理领域出台了相关法规和政策规定。2016年中共中央、国务院印发了《关于深化投融资体制改革的意见》，2017年以来，国务院印发《机关团体建设楼堂馆所管理条例》（国务院令第688号）、《政府投资条例》（国务院令第712号）和《预算法实施条例》（国务院令第729号）。近年以来，政府投资管理的法规政策等做出了较多的制度安排，有必要结合我市实际将国家规定落实到本次修订中。

（三）总结吸收我市改革成果的需要。

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革，全面推进工程建设项目审批制度改革，营造最优营商环境，我市于2018年开始启动工程建设项目审批制度改革试点，并于同年以市政府规章形式出台《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政府令第310号），2020年进行了修订和完善（市政府令第328号），并出台了《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》（深府规〔2020〕6号）。在认真总结工程建设项目审批制度改革经验教训的基础上，将工程建设项目审批制度改革中关于项目简化审批等方面好的做法上升到特区立法层面上，有利于统一各方认识，形成制度合力，提升我市政府投资项目建设实施效率和质量。

二、修订思路和主要内容

《条例》聚焦现阶段政府投资管理中需要关注的重点难点问题，从全过程、全链条、全生命周期的角度完善政府投资管理制度设计，坚持权责清晰、衔接顺畅、保持效率的原则，加强对政府投资的规范化、标准化和数字化管理，推动政府投资高质量发展。《条例》共七章75条，涵盖政府投资决策和年度计划、政府投资项目实施和监督、法律责任等。主要内容为：

（一）抓规范，强化制度刚性约束，夯实政府投资管理基础。

1.清晰界定政府投资的内涵和外延。一是明确政府投资有关概念。为规范相关工作和统计规则，《条例》将原项目管理拓展到投资管理，按照《政府投资条例》修改了政府投资和政府投资项目定义，明确将政府采用直接投资、资本金注入的项目定义为政府投资项目，补助和贷款贴息的项目不纳入政府投资项目管理(第五条)。同时修改完善了资金安排方式、计划管理范围等相关表述(第五条、第二十三至第二十九条)。二是规范政府投资的投向和范围。为发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用，《条例》增加对政府投资方向的原则性规定，即市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主（第四条）。三是规范政府投资与社会投资关系。《条例》规定市政府应当完善有关政策措施，发挥政府投资资金的引导和带动作用，鼓励社会资金投入相关领域，并明确市政府应当建立政府投资范围定期评估调整机制，不断优化政府投资方向和结构（第四条）。

2.规范项目前期工作管理。一是规范建设运营模式。为加强前期工作与实施阶段衔接，提高政府投资质效，《条例》规定项目单位在项目建议书阶段，应当提出项目采用的建设运营模式（第十五条）。二是规范前期移交工作机制。为压实项目单位责任，提高前期工作深度，理顺项目单位与建设单位在移交前后的工作衔接，《条例》根据我市项目管理实际情况，规定项目单位应当按照经批准的建设运营模式选择建设单位，办理项目移交（第三十条）。三是规范项目储备退出机制。为加快项目储备库更新频率，增加对已纳入储备库项目的退出机制，对于建设依据、建设条件发生重大变化，或者前期工作长期未取得实质性进展的项目将其移出项目储备库（第二十一条）。四是规范投资计划的审查批准程序。补充预安排方案的审查批准程序，并按照市人大计划预算委要求，增加年度政府投资计划草案的初步审查及处理情况反馈要求（第二十七条）。

3.规范项目建设实施管理。一是规范政府投资项目担保制度。根据住房和城乡建设部、国家发展改革委等6部门《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕68号）等相关规定，《条例》增加规定政府投资项目实行投标担保、履约担保、工程质量保证担保和农民工工资支付担保等制度（第四十五条）。二是规范财政资金支付制度。结合财政部门对财政资金管理方式调整要求，将政府投资项目的财政资金支付方式由直接支付调整为国库集中支付（第四十三条）。三是规范项目施工组织管理。为加强项目施工阶段管理，强化工期和投资控制，约束参建各方行为，增强事中事后监管能力，《条例》规定建设单位应当按照批准的建设地点、建设规模、建设内容和建设运营模式组织实施，强化施工组织方案管理（第三十一条）。四是规范结（决）算管理。为加快推进和规范政府投资项目“双算”工作，《条例》结合我市机构设置将原列入市预选中介机构库的社会中介开展结（决）算审核调整为市财政投资项目评审机构开展结（决）算审核（第四十七条），并规定了项目单位和建设单位在招标条件和合同条款中应当明确工程结算报告的审核机构及争议处理方式，解决结（决）算机构的审核效力问题（第四十条）。

（二）抓标准，统一工作流程尺度，提升政府投资管理水平。

1.统一项目审批标准。一是统一政府投资项目决策流程。为保持政府投资决策程序的相对统一，《条例》将政府投资项目完整审批程序均采用项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算三阶段决策，取消了原《条例》规定单纯设备购置类的政府投资项目可以采取的资金申请报告审批事项（第十条）。结合市政府相关规章制度，本次修订重点强调在可行性研究审批阶段，市相关部门按照有关规定程序依次出具规划、用地等审批办理结果（第十六条）。二是统一简化审批的项目范围及程序。按照精细化管理思路，为提高简单项目审批效率，在原《条例》规定五年规划纲要和市政府常务会议议定的政府投资项目可以免于项目建议书审批基础上，将单纯的设备购置、装修装饰、建筑修缮、绿化提升、公交停靠站、交通安全设施、城市照明等建设内容单一、技术方案简单的项目以及总投资五千万以下的项目纳入免于项目建议书审批范围（第十三条）。《条例》规定应急工程、特殊紧急项目可以免于项目建议书和可行性研究报告审批，直接审批项目初步设计及概算（第十四条）；同时，对抢险救灾工程的管理进行了规定（第十四条）。三是统一项目投资控制标准。按照《政府投资条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政府328号令）和《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》（深府规〔2020〕6号）等文件规定，《条例》增加了概算不得超估算百分之十的限制性要求（第三十六条）。为解决项目因客观原因长时间未开工后重新启动的投资变化问题，《条例》规定了建设单位可以在开工建设前提出概算调整方案并报批的补充性规定（第三十五条）。

2.统一前期工作标准。一是制定项目建设标准。为推动“双区”建设高质量发展、统一政府投资建设项目各行业领域建设标准，《条例》规定市投资主管部门负责制定政府投资领域建设标准（第七条）。二是完善工程成果文件标准。为提高前期工作质量和审批效率，《条例》规定市政府相关部门要制定并公开统一的项目建议书、可行性研究报告、初步设计和项目总概算的申报指南标准（第十二条）。三是明确项目移交备案要求。为压实相关单位责任，全面掌握项目责任主体变化情况，《条例》规定项目单位应当在项目移交或者确定委托建设单位后的10个工作日内向市投资主管部门备案（第三十条）。此外，为避免采用统一建设的项目在移交过程中推诿扯皮，确保项目顺利移交、平稳衔接，《条例》规定由市政府另行制定项目移交管理办法（第三十条）。

3.统一项目实施标准。一是推动全过程工程咨询发展。根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕9号）以及国家部委有关文件精神，结合我市建设管理实际情况，《条例》增加对政府投资项目开展全过程工程咨询的原则性要求（第三十七条）。二是明确工程总承包项目发包要求。按照国家政策导向，《条例》规定建设内容明确、技术方案成熟的项目，可以采用工程总承包方式（第三十八条）。针对工程总承包管理中“三边”工程问题，明确规定采用工程总承包方式的政府投资项目应当在项目初步设计或项目总概算审批完成后发包。确需提前发包的，应当经市政府批准（第三十八条）。三是强化招投标和合同管理。为统一和规范不同单位、不同类型的项目经济合同，避免合同执行期间的经济纠纷，《条例》规定相关主管部门应当按照公平公正的原则，合理设置政府投资项目招投标、采购的条件，建设单位应当规范合同文本，加强合同管理，不得设置歧视性条款（第四十条）。四是明确现场签证进行结算的限制性要求。在签证管理条款中增加未按规定办理的现场签证，不得作为工程结算依据的要求，进一步强化签证管理（第四十二条）。五是进一步严格资产登记入账管理。为加快推进在建工程转为固定资产，《条例》规定项目竣工验收后，建设单位应当会同项目单位办理资产交付使用手续并登记入账（第五十一条）。项目单位应当在竣工财务决算批复后三十个工作日内，依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整等相关手续（第五十二条）。

4.统一项目监管标准。一是建立竣工决算的定期清理和通报制度。《条例》明确定期督促建设单位及时办理项目竣工决算并予以通报（第五十六条）。二是按照《政府投资条例》有关规定，补充建设单位五类情形的法律责任。主要包括：将未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更的；擅自突破投资概算的；要求施工单位对政府投资项目垫资建设的；无正当理由不实施或者不按照建设工期实施的；办理资金拨付、报送结决算评审材料时弄虚作假或者有重大疏忽情形的（第六十五条）。三是补充施工单位的法律责任。《条例》规定政府投资项目的施工单位在施工、工程结算及保修过程中，拖欠薪资、弄虚作假、拖延结算，或者存在重大疏忽情形的，依照相关规定纳入不良信用记录（第六十八条）。

（三）抓数据，加强数字技术创新运用，提高政府投资管理质效。

1.强化政府投资的数字化管理。为更加精准聚焦政府投资管理的痛点、难点、堵点，实现政府投资项目管理的公开透明运行，必须要充分利用信息化技术手段。为此，《条例》总则中增加了对政府投资数字化和智慧化管理的原则性要求，并规定市政府应当建立和完善覆盖全过程、全链条、全生命周期的投资项目在线管理平台体系；同时，增加对教育、卫生、保障性住房等相关行业领域信息化项目一体化建设、统一数据接口和标准要求（第八条）。

2.夯实政府投资智慧管理基础。《条例》加强政府投资项目各环节信息互通和全链条管理，结合国家法规政策要求，要求各部门通过在线平台办理手续和归集项目信息，为后续开展智慧化应用奠定基础（第八条）。除此之外，全面推广建筑信息模型的应用，并将其纳入项目费用保障范围以及档案移交范围（第二十六条、第五十三条）。

3.强化政府投资数据管理运用。《条例》规定建设单位应当通过在线平台定期如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、投资完成、竣工等信息（第五十五条）。市投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查（第五十五条）。为加强制度刚性，《条例》规定建设单位不按照本条例规定报送信息的，由市投资主管部门通报并责令限期改正（第五十五条）。